# Product Backlog
Visão Produto

Product Backlog – Especificação de Requisitos

Título	: UCARE
Autor do Documento	: Angelina Cristina Barboza de Faria; Luiz Eduardo	de arruda Camargo; Náthali Yukari Obara Linares;
        Raul Eike Konuma Lima; Tamara Yasmin de	Proença.
E-mails	: angelina.barboza@hotmail.com.br;	luiz.eduardo.200@hotmail.com;	nathaliykrii@gmail.com;	konumaeike5618@hotmail.com;	tamara_yoliveira@outlook.com.
Cliente	: sem cliente definido

PO	: Luiz Eduardo de Arruda Camargo
: luiz.eduardo.200@hotmail.com
Scrum Master	: Angelina Cristina Barboza de Faria
: angelina.barboza@hotmail.com.br
Data de Criação	: 13/08/2020
Versão do Documento	: 1.0.0

###### Acrônimos, Abreviações e Sinônimos

UCARE	U – você, CARE – cuidados. Portanto o significado é “cuidando de você”.

###### Controle de Revisão

Versão	Data	Responsável

Sumário

# Identificação do Produto

Ucare – “Saúde sem Fronteiras”

# Visão do produto – Vision Statement – Elevator Pitch

Para qualquer usuário de aplicação web, que precisam de ajuda em sua saúde emocional em meio esta pandemia, que desejam se sentir melhor em meio ao distanciamento social que estamos vivendo ou que não se sintam confortáveis em consultas presenciais, o Ucare é uma aplicação web de ajuda que disponibiliza materiais sobre cuidados emocionais, como ter um dia produtivo, e consultas com profissionais.

# Roadmap – Planejamento das Releases – EPIC Backlog

_______|__________________|____________________|__________________________|
        Release 1 Release 2 Release 3 Entrega Final
   CRUD Agenda Dicas, Contato
       (login, cadastramento)

________________________­­­­­­­­__||____________________________________| |________________|
        Protótipo 1 Protótipo 2 Pitch Final

# Backlog – Prioridade e Estimativas

# Recursos Necessários

Release 1 e Release 2
- SQL
- Servidor (Heroku)
- HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap
- Java e Spring
- Hotjar
Release 3
- Servidor (Heroku)
- HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap
- Java e Spring
- Hotjar

# Equipe

Scrum Master	Líder do projeto e planejamento das atividades – tirar os impedimentos e fazer a comunicação com demais stakeholders, controlar o quadro Kanban	Angelina Cristina Barboza de Faria
PO – Product Owner	Dono do Produto: responsável por definir o backlog do produto e suas prioridades junto com o cliente.	Luiz Eduardo de Arruda Camargo
Team	Time de desenvolvimento – deve ter: (1) projetista (2) analítico (3) implementador (4) testador	Náthali Yukari Obara Linares / Tamara Yasmin de Proença Oliveira / Raul Eike Konuma Lima

# Protótipo Executável

Protótipo baixa fidelidade - Figma

# KPI

Categoria	Descrição	Base de Cálculo
Qualidade - Usabilidade	Quantidade de Clicks para concluir uma tarefa no app	3 clicks
Projeto - Confiabilidade	Taxa de falha por funcionalidade	Menor que 5%
Satisfação dos Usuários	Taxa de Downloads	Conversão de downloads

# Definição do Ambiente Tecnológico Operacional

Para o acesso ao site o cliente precisa ter em mãos um computador ou um dispositivo móvel com conexão à internet.

# Definição da Arquitetura de Software de Desenvolvimento

Front-end – HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap.
Back-end – Java, Spring.
Banco de Dados – SQL.
Servidor – Heroku e GitHub Pages.

# Protótipo Executável

Landing Page: https://eeikee.github.io/ucare/#
WEB UCARE: https://web-ucare.herokuapp.com/

# Quadro da sessão Brainstorming

# Aprovação e Verificação

Aprovação do Cliente / <<nome>> / Data: ___/___/_____	PO – Product Owner / <<nome>> / Data: ___/___/_____